

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 30» апреля 2019 г. № 548-п

**«Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2020-2022 годы»**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 Закона Кемеровской области «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» от 26.12.2013 г. № 141-ОЗ, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 7.04.2015г. № 95, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»от 06.06.2014 № 224, Администрация Таштагольского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2020-2022 годы, согласно Приложению № 1.
2. Утвердить прилагаемый реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2020-2022 годы, согласно Приложению № 2.
3. Утвердить прилагаемые планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2020-2022 г.г., согласно Приложению № 3.
4. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова М. Л.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Таштагольского муниципального района А.Г. Орлова.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Таштагольского**

**муниципального района В. Н. Макута**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1**  **к Постановлению Администрации**  **Таштагольского муниципального района**  от « 30» апреля 2019 г. № 548-п |
| **Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**  **Таштагольского муниципального района на 2020-2022 годы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Адрес многоквартирного дома | | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | | работы по строительному контролю | | | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | | 1 | 2 | | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | **Итого за 2020-2022 г.г.** | | | **52 150,7** | **66 627 289,32** | **70 214 199,68** | **959 312,20** | **16 548 241,94** | **843 318,90** | **0,00** | **3** | **5 000 001,00** | **14 032** | **39 200 932,40** | **0** | **0,00** | **2 178** | **3 984 868,10** | **0** | **0,00** | **35** | **2 253 640,30** | **36** | **1 423 884,84** | | **Итого за 2020 г.** | | | **27 359,1** | **34 666 025,41** | **37 871 702,23** | **959 312,20** | **5 033 372,90** | **0,00** | **0,00** | **3** | **5 000 001,00** | **8 233** | **23 450 848,40** | **0** | **0,00** | **987** | **1 634 827,80** | **0** | **0,00** | **18** | **1 021 262,98** | **19** | **772 076,95** | | 1 | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.10 | | 829,1 | 987 617,66 | 2 048 263,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 724 | 1 966 384,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 39 798,72 | 1 | 42 080,62 | | 2 | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.4 | | 815,9 | 1 067 504,83 | 1 062 372,46 | 0,00 | 994 582,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 46 506,30 | 1 | 21 284,06 | | 3 | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.6 | | 870,1 | 1 041 258,24 | 2 094 613,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740 | 2 009 840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 41 762,88 | 1 | 43 010,58 | | 4 | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.8 | | 884,0 | 1 059 473,09 | 2 095 282,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740 | 2 009 840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 42 432,00 | 1 | 43 010,58 | | 5 | г. Таштагол, ул. Лазо, д.15 | | 364,4 | 395 133,12 | 655 539,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 230 | 624 680,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 17 491,20 | 1 | 13 368,15 | | 6 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.64 | | 1 779,8 | 2 186 642,30 | 1 063 492,08 | 959 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 83 650,60 | 1 | 20 529,28 | | 7 | г. Таштагол, ул. Школьная, д.31 | | 783,8 | 945 321,93 | 1 791 700,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 632 | 1 717 326,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 37 622,88 | 1 | 36 750,79 | | 8 | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.15 | | 6 647,3 | 8 406 654,34 | 5 107 001,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5 000 001,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 107 000,02 | | 9 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | | 2 968,7 | 4 307 452,99 | 3 523 412,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 817 | 3 310 078,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 142 497,60 | 1 | 70 835,69 | | 10 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.1 | | 828,6 | 1 070 516,74 | 1 701 299,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 987 | 1 634 827,80 | 0 | 0,00 | 1 | 31 486,80 | 1 | 34 985,31 | | 11 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.13 | | 1 393,2 | 1 851 460,42 | 2 657 349,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 934 | 2 536 200,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 66 873,60 | 1 | 54 274,70 | | 12 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.14 | | 1 197,9 | 1 595 592,00 | 2 638 820,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 931 | 2 527 238,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 57 499,20 | 1 | 54 082,89 | | 13 | пгт. Темиртау, ул. Центральная, д.7 | | 1 624,2 | 1 744 752,96 | 2 094 748,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 727 | 1 974 532,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 77 961,60 | 1 | 42 254,98 | | 14 | пгт. Мундыбаш, ул.Кабалевского, д.5 | | 1 037,5 | 1 362 097,73 | 1 644 920,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 575 | 1 561 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 49 800,00 | 1 | 33 420,38 | | 15 | пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, д.12 | | 1 009,4 | 1 338 002,50 | 1 510 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 527 | 1 431 332,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 48 451,20 | 1 | 30 630,50 | | 16 | пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, д.13а | | 1 012,0 | 1 040 254,27 | 1 868 400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 656 | 1 781 696,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 48 576,00 | 1 | 38 128,29 | | 17 | пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, д.14 | | 1 067,3 | 1 356 073,92 | 1 389 717,03 | 0,00 | 1 301 038,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 60 836,10 | 1 | 27 842,23 | | 18 | пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, д.16 | | 1 398,6 | 1 816 608,38 | 1 821 098,32 | 0,00 | 1 704 893,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 79 720,20 | 1 | 36 484,72 | | 19 | пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, д.7 | | 847,3 | 1 093 608,00 | 1 103 257,98 | 0,00 | 1 032 858,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 48 296,10 | 1 | 22 103,18 | | **Итого за 2021 г.** | | | **5 539,4** | **7 471 386,43** | **6 505 251,78** | **0,00** | **2 916 823,20** | **843 318,90** | **0,00** | **0** | **0,00** | **868** | **2 357 488,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **5** | **256 704,40** | **5** | **130 917,28** | | 20 | | пгт Каз,  ул. Токарева, д.13 | 687,0 | 905 722,56 | 894 533,49 | 0,00 | 837 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 39 159,00 | 1 | 17 921,49 | | 21 | | пгт Каз,  ул. Ленина, д.2 | 1 536,1 | 2 143 184,83 | 904 376,72 | 0,00 | 0,00 | 843 318,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 43 010,80 | 1 | 18 047,02 | | 22 | | пгт Каз,  ул. Ленина, д.18 | 684,8 | 913 037,18 | 891 668,90 | 0,00 | 834 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 39 033,60 | 1 | 17 864,10 | | 23 | | пгт Каз,  ул. Ленина, д.20 | 1 021,0 | 1 357 795,01 | 1 329 430,42 | 0,00 | 1 244 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 58 197,00 | 1 | 26 634,42 | | 24 | | пгт Каз,  ул. Победы, д.3 | 1 610,5 | 2 151 646,85 | 2 485 242,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 868 | 2 357 488,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 77 304,00 | 1 | 50 450,24 | | **Итого за 2022 г.** | | | **19 252,2** | **24 489 877,48** | **25 837 245,66** | **0,00** | **8 598 045,84** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **4 931** | **13 392 596,00** | **0** | **0,00** | **1 191** | **2 350 040,30** | **0** | **0,00** | **12** | **975 672,92** | **12** | **520 890,60** | | 25 | | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.4а | 872,1 | 1 164 746,30 | 1 675 818,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 589 | 1 599 724,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 41 860,80 | 1 | 34 234,09 | | 26 | | пгт Каз,  ул. Горноспасательная, д.1 | 1 336,1 | 1 745 900,35 | 1 542 740,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 533 | 1 447 628,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 64 132,80 | 1 | 30979,24 | | 27 | | пгт Каз,  ул. Ленина, д.22 | 2 039,0 | 2 318 162,11 | 1 942 663,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 665 | 1 806 140,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 97 872,00 | 1 | 38651,40 | | 28 | | пгт Каз,  ул. Ленина, д.6 | 2 096,7 | 2 802 361,54 | 2 500 257,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 865 | 2 349 340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 100 641,60 | 1 | 50275,88 | | 29 | | пгт Каз,  ул. Ленина, д.8 | 2 062,2 | 2 817 707,90 | 2 484 730,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 860 | 2 335 760,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 98 985,60 | 1 | 49985,26 | | 30 | | пгт Каз,  ул. Победы, д.7 | 2 131,0 | 2 845 187,94 | 2 774 694,46 | 0,00 | 2 597 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 121 464,72 | 1 | 55589,50 | | 31 | | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д.28 | 1 647,4 | 1 841 133,89 | 2 470 368,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 862 | 2 341 192,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 79 075,20 | 1 | 50101,51 | | 32 | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.14 | 1 327,9 | 1 785 198,53 | 1 729 040,80 | 0,00 | 1 618 710,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 75 690,30 | 1 | 34640,40 | | 33 | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.17 | 2 124,2 | 2 440 789,63 | 2 765 892,36 | 0,00 | 2 589 399,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 121 079,40 | 1 | 55413,16 | | 34 | | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.3 | 1 191,1 | 1 567 194,05 | 2 445 592,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 191 | 2 350 040,30 | 0 | 0,00 | 1 | 45 261,80 | 1 | 50 290,86 | | 35 | | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.6 | 954,2 | 1 192 713,98 | 1 590 987,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 557 | 1 512 812,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 45 801,60 | 1 | 32374,18 | | 36 | | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.8 | 1 470,3 | 1 968 781,25 | 1 914 457,93 | 0,00 | 1 792 295,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 83 807,10 | 1 | 38355,13 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение № 2**  **к Постановлению Администрации**  **Таштагольского муниципального района**  от « 30» апреля 2019 г. № 548-п  **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2020-2022 годы в Таштагольском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  | | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| № п/п | | | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | | Год | | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | | | | | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | | | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | | | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | | плановая дата завершения работ | | | |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | | | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | | в том числе | | | | | | | | | |
| за счет средств Фонда | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | | | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | | |
| кв.м | кв.м | кв.м. | | | | кв.м | чел. | руб. | | руб. | | руб. | | | | руб. | руб. | | | руб./к в.м | | | руб./к в.м | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | | | 16 | 17 | | | 18 | | | 19 | | 20 | | | |
| **Итого за 2020-2022 г.г.** | | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **52 150,7** | **46 454,8** | **4 662,0** | | | | **28 650,2** | **1 976** | **70 214 199,68** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | **70 214 199,68** | | | **1 511,45** | | | **1 511,45** | | **Х** | | | |
| **Итого за 2020 г.** | | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **27 359,1** | **24 170,3** | **1 289,7** | | | | **11 309,8** | **1 108** | **37 871 702,2** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | **37 871 702,23** | | | **1 566,87** | | | **1 566,87** | | **Х** | | | |
| 1 | | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.10 | | | 1962 |  | блочные | 2 | 3 | 829,1 | 688,6 | 0,0 | | | | 0,0 | 58 | 2 048 263,34 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 048 263,34 | | | 2 974,53 | | | 2974,53 | | 31.12.2020 | | | |
| 2 | | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.4 | | | 1961 |  | блочные | 2 | 3 | 815,9 | 744,3 | 0,0 | | | | 0,0 | 38 | 1 062 372,46 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 062 372,46 | | | 1 427,34 | | | 1427,34 | | 31.12.2020 | | | |
| 3 | | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.6 | | | 1961 |  | блочные | 2 | 3 | 870,1 | 726,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 59 | 2 094 613,46 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 094 613,46 | | | 2 885,14 | | | 2885,14 | | 31.12.2020 | | | |
| 4 | | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.8 | | | 1961 |  | блочные | 2 | 3 | 884,0 | 738,7 | 0,0 | | | | 0,0 | 71 | 2 095 282,58 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 095 282,58 | | | 2 836,45 | | | 2836,45 | | 31.12.2020 | | | |
| 5 | | г. Таштагол, ул. Лазо, д.15 | | | 1982 |  | кирпичные | 3 | 1 | 364,4 | 275,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 30 | 655 539,35 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 655 539,35 | | | 2 379,45 | | | 2379,45 | | 31.12.2020 | | | |
| 6 | | г. Таштагол, ул. Ленина, д.64 | | | 1960 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 779,8 | 1 524,6 | 0,0 | | | | 0,0 | 82 | 1 063 492,08 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 063 492,08 | | | 697,55 | | | 697,55 | | 31.12.2020 | | | |
| 7 | | г. Таштагол, ул. Школьная, д.31 | | | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 783,8 | 659,1 | 0,0 | | | | 0,0 | 39 | 1 791 700,47 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 791 700,47 | | | 2 718,36 | | | 2718,36 | | 31.12.2020 | | | |
| 8 | | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.15 | | | 1994 | 2016 | кирпичные | 9 | 3 | 6 647,3 | 5 861,4 | 0,0 | | | | 0,0 | 263 | 5 107 001,02 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 5 107 001,02 | | | 871,29 | | | 871,29 | | 31.12.2020 | | | |
| 9 | | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | | | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 968,7 | 3 003,3 | 61,4 | | | | 2 941,9 | 93 | 3 523 412,09 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 3 523 412,09 | | | 1 173,18 | | | 1173,18 | | 31.12.2020 | | | |
| 10 | | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.1 | | | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 828,6 | 746,4 | 0,0 | | | | 746,4 | 38 | 1 701 299,91 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 701 299,91 | | | 2 279,34 | | | 2279,34 | | 31.12.2020 | | | |
| 11 | | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.13 | | | 1966 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 393,2 | 1 290,9 | 0,0 | | | | 1 290,9 | 35 | 2 657 349,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 657 349,10 | | | 2 058,52 | | | 2058,52 | | 31.12.2020 | | | |
| 12 | | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.14 | | | 1963 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 197,9 | 1 112,5 | 0,0 | | | | 1 112,5 | 28 | 2 638 820,09 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 638 820,09 | | | 2 371,97 | | | 2371,97 | | 31.12.2020 | | | |
| 13 | | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.7 | | | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 624,2 | 1 216,5 | 757,7 | | | | 244,5 | 51 | 2 094 748,58 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 094 748,58 | | | 1 721,95 | | | 1721,95 | | 31.12.2020 | | | |
| 14 | | пгт Мундыбаш, ул.Кабалевского, д.5 | | | 1955 |  | кирпич | 3 | 2 | 1037,5 | 949,7 | 51,9 | | | | 888,8 | 39 | 1 644 920,38 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 644 920,38 | | | 1 732,04 | | | 1732,04 | | 31.12.2020 | | | |
| 15 | | пгт Мушдыбаш, ул. Ленина, д.12 | | | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 009,4 | 932,9 | 0,0 | | | | 932,9 | 36 | 1 510 413,70 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 510 413,70 | | | 1 619,05 | | | 1619,05 | | 31.12.2020 | | | |
| 16 | | пгт Мушдыбаш, ул. Ленина, д.13а | | | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 1 012,0 | 725,3 | 330,50 | | | | 394,8 | 49 | 1 868 400,29 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 868 400,29 | | | 2 576,04 | | | 2576,04 | | 31.12.2020 | | | |
| 17 | | пгт Мушдыбаш, ул. Ленина, д.14 | | | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 067,3 | 945,5 | 40,3 | | | | 905,2 | 35 | 1 389 717,03 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 389 717,03 | | | 1 469,82 | | | 1469,82 | | 31.12.2020 | | | |
| 18 | | пгт Мушдыбаш, ул. Ленина, д.16 | | | 1960 |  | кирпич | 3 |  | 1 398,6 | 1 266,6 | 0,0 | | | | 1 137,3 | 44 | 1 821 098,32 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 821 098,32 | | | 1 437,78 | | | 1437,78 | | 31.12.2020 | | | |
| 19 | | пгт Мушдыбаш, ул. Ленина, д.7 | | | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 847,3 | 762,5 | 47,9 | | | | 714,6 | 20 | 1 103 257,98 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 103 257,98 | | | 1 446,90 | | | 1446,90 | | 31.12.2020 | | | |
| **Итого за 2021 г.** | | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **5 539,4** | **5 209,3** | **215,1** | | | | **4 963,0** | **205** | **6 505 251,78** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | **6 505 251,78** | | | **1 248,78** | | | **1248,78** | | **Х** | | | |
| 20 | | пгт Каз, ул. Токарева, д.13 | | | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 687,0 | 631,5 | 111,5 | | | | 520,0 | 31 | 894 533,49 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 894 533,49 | | | 1 416,52 | | | 1416,52 | | 31.12.2021 | | | |
| 21 | | пгт Каз, ул. Ленина, д.2 | | | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 536,1 | 1 494,3 | 41,0 | | | | 1 422,1 | 51 | 904 376,72 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 904 376,72 | | | 605,22 | | | 605,22 | | 31.12.2021 | | | |
| 22 | | пгт Каз, ул.Ленина, д.18 | | | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 684,8 | 636,6 | 0,0 | | | | 636,6 | 27 | 891 668,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 891 668,90 | | | 1 400,67 | | | 1400,67 | | 31.12.2021 | | | |
| 23 | | пгт Каз, ул. Ленина, д.20 | | | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 021,0 | 946,7 | 62,6 | | | | 884,1 | 39 | 1 329 430,42 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 329 430,42 | | | 1 404,28 | | | 1404,28 | | 31.12.2021 | | | |
| 24 | | пгт Каз, ул. Победы, д.3 | | | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 610,5 | 1 500,2 | 0,0 | | | | 1 500,2 | 57 | 2 485 242,24 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 485 242,24 | | | 1 656,61 | | | 1656,61 | | 31.12.2021 | | | |
| **Итого за 2022 г.** | | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **19 252,2** | **17 075,2** | **3 157,2** | | | | **12 377,4** | **663** | **25 837 245,66** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | **25 837 245,66** | | | **1 513,15** | | | **1513,15** | | **Х** | | | |
| 25 | | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, 4а | | | 1966 |  | кирпич | 2 | 1 | 872,1 | 812,1 | 43,30 | | | | 768,8 | 13 | 1 675 818,89 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 675 818,89 | | | 2 063,56 | | | 2063,56 | | 31.12.2022 | | | |
| 26 | | пгт Каз, ул. Горноспасательная, д.1 | | | 1966 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 336,1 | 1 217,3 | 0,0 | | | | 1 151,7 | 50 | 1 542 740,04 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 542 740,04 | | | 1 267,35 | | | 1267,35 | | 31.12.2022 | | | |
| 27 | | пгт Каз, ул. Ленина, д.22 | | | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 039,0 | 1 616,3 | 669,9 | | | | 639,1 | 63 | 1 942 663,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 942 663,40 | | | 1 201,92 | | | 1201,92 | | 31.12.2022 | | | |
| 28 | | пгт Каз, ул. Ленина, д.6 | | | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 096,7 | 1 953,9 | 126,6 | | | | 1 827,3 | 95 | 2 500 257,48 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 500 257,48 | | | 1 279,62 | | | 1279,62 | | 31.12.2022 | | | |
| 29 | | пгт Каз, ул. Ленина, д.8 | | | 1966 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 062,2 | 1 964,6 | 0,0 | | | | 1 464,8 | 59 | 2 484 730,86 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 484 730,86 | | | 1 264,75 | | | 1264,75 | | 31.12.2022 | | | |
| 30 | | пгт Каз, ул. Победы, д.7 | | | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 131,0 | 1 983,8 | 96,1 | | | | 1 887,7 | 82 | 2 774 694,46 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 774 694,46 | | | 1 398,70 | | | 1398,70 | | 31.12.2022 | | | |
| 31 | | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д.28 | | | 1966 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 647,4 | 1 283,7 | 755,7 | | | | 0,0 | 46 | 2 470 368,71 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 470 368,71 | | | 1 924,41 | | | 1924,41 | | 31.12.2022 | | | |
| 32 | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.14 | | | 1963 |  | кирпич | 42 |  | 1 327,9 | 1 244,7 | 0,0 | | | | 1 212,6 | 55 | 1 729 040,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 729 040,80 | | | 1 389,12 | | | 1389,12 | | 31.12.2022 | | | |
| 33 | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.17 | | | 1963 |  | кирпич | 3 | 2 | 2 124,2 | 1 701,8 | 1 277,2 | | | | 424,6 | 83 | 2 765 892,36 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 765 892,36 | | | 1 625,27 | | | 1625,27 | | 31.12.2022 | | | |
| 34 | | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.3 | | | 1965 |  | кирпич, шлакоблок | 3 | 3 | 1 191,1 | 1 092,7 | 32,8 | | | | 1 059,9 | 51 | 2 445 592,96 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 445 592,96 | | | 2 238,12 | | | 2238,12 | | 31.12.2022 | | | |
| 35 | | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.6 | | | 1965 |  | кирпич | 3 | 2 | 954,2 | 831,6 | 45,8 | | | | 785,8 | 26 | 1 590 987,78 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 590 987,78 | | | 1 913,16 | | | 1913,16 | | 31.12.2022 | | | |
| 36 | | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.8 | | | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 470,3 | 1 372,7 | 109,8 | | | | 1 155,1 | 40 | 1 914 457,93 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 914 457,93 | | | 1 394,67 | | | 1394,67 | | 31.12.2022 | | | |

**Приложение № 3**

**к Постановлению Администрации**

**Таштагольского муниципального района**

от « 30» апреля 2019 г. № 548-п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2020-2022 г.г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Итого за 2020-2022 г.г.** | **52 150,7** | **1 976** | **0** | **0** | **0** | **36** | **36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 214 199,68** | **70 214 199,68** |
| 1 | **Итого за 2020 г.** | 27 359,1 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 871 702,23 | 37 871 702,23 |
| 2 | **Итого за 2021 г.** | 5 539,4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 505 251,78 | 6 505 251,78 |
| 3 | **Итого за 2022 г.** | 19 252,2 | 663 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 837 245,66 | 25 837 245,66 |