****

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «09» сентября 2022 № 1040 -п

**О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 30.09.2021 № 1173-п «Об утверждении муниципальной программы**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2022-2026 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Таштагольского муниципального района и в целях обеспечения надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения, уменьшения объемов сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные источники, создания благоприятных условий для проживания, обеспечения стабильным теплоснабжением населения и объектов социальной сферы Таштагольского муниципального района к 2026 году, администрация Таштагольского муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 30.09.2021 № 1173-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2022-2026 годы», следующие изменения:
	1. Приложение № 1 к постановлению от 30.09.2021 № 1173-п **«**Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2022-2026 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (М.Л. Кустова) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района по ЖКХ С. В. Шнайдер.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Таштагольского**

**муниципального района А. Г. Орлов**

Приложение № 1

 к постановлению

администрации Таштагольского

муниципального района

от «09» сентября 2022 № 1040 -п

Муниципальная программа

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2022-2026 годы.**

Паспорт

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2022-2026 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2022 - 2026 годы (далее - Программа) |
| Директор муниципальной программы | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по ЖКХ С. В. Шнайдер |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Таштагольского муниципального района |
| Исполнитель Муниципальной программы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации Таштагольского муниципального района |
| Цели Муниципальной программы | Обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества; формирование комфортных и безопасных условий проживания населения Таштагольского муниципального района, сохранение здоровья людей; снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения и водоотведения; устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса;снижения энергоемкости муниципального продукта |
| Задачи Муниципальной программы | Обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; рациональное использование материально-технического потенциала жилищно-коммунального комплекса; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно- коммунального хозяйства;обеспечение стабильным тепло-, водоснабжением населения и объектов социальной сферы района;создание правовых, экономических и организационных основ для рационального использования топливно-энергетических ресурсов. |
| Срок реализации Муниципальной программы | 2022– 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования Муниципальной программы – Общий объем финансирования Муниципальной программы – **8 004 472,16** тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2022 год – 2 224 713,14 тыс. рублей;2023 год – 2 592 522,43 тыс. рублей;2024 год – 1 276 299,31 тыс. рублей;2025 год – 1 662 766,96 тыс. рублей;2026 год – 248 170,32 тыс. рублей;в том числе по источникам финансирования:средства местного бюджета **170 885,19** тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2022 год – 143 058,28 тыс. рублей;2023 год – 20 729,97 тыс. рублей;2024 год – 4 732,70 тыс. рублей;2025 год – 1 123,39 тыс. рублей;2026 год – 1 240,85 тыс. рублей;средства федерального бюджета – **5 088 331,3** тыс. рублей,в том числе по годам реализации:2022 год – 906 308,2 тыс. рублей;2023 год – 1 972 768,8 тыс. рублей;2024 год – 771 165,9 тыс. рублей;2025 год – 1 438 088,40 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;средства областного бюджета – **2 772 535,48** тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2022 год – 1 202 626,5 тыс. рублей;2023 год – 599 023,66 тыс. рублей;2024 год – 500 400,71 тыс. рублей;2025 год – 223 555,17 тыс. рублей;2026 год – 246 929,47 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Доведение качества питьевой воды до соответствия установленным нормам питьевого водоснабжения и нормативным требованиям качества; сокращение количества аварий и утечек на водопроводных сетях за счет их реконструкции с применением современных технологий;обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; комфортность и безопасность условий проживания населения. |

1. Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

Обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой в необходимом количестве и нормативного качества является одним из важнейших и приоритетных направлений хозяйственной деятельности, которое играет важную роль в сохранении здоровья людей, улучшении условий проживания населения.

Водные ресурсы используются во всех отраслях экономики, но наиболее жесткие требования к качеству воды предъявляются к источникам питьевого водоснабжения.

Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей на них ежегодно регистрируется большое число аварий и повреждений, ликвидация которых связана с прекращением подачи воды потребителям.

Для увеличения срока службы трубопроводов, сокращения аварийных ситуаций и затрат на их эксплуатацию на территории Таштагольского муниципального района нарастающими темпами проводится замена на трубы из полиэтилена и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, срок службы которых 50 лет и более.

Таким образом, в течение 50 лет эти сети будут работать безаварийно, что позволит снизить количество аварийных ситуаций, сократить утечки воды.

Данные мероприятия необходимы для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Таштагольского муниципального района; обеспечения их топливно-энергетическими ресурсами и своевременной подготовкой к бесперебойной работе; создания комфортных условий для проживания населения Таштагольского муниципального района; изменения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, удельного расхода топлива на производство горячей воды; сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям и объема потерь тепловой энергии при её передаче; пропаганды энергосбережения; организации учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; совершенствования нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; создания экономических, преимущественно рыночных механизмов энергосберегающей деятельности в системах коммунальной инфраструктуры, бюджетных и жилищных сферах.

Данные направления являются приоритетными и играют важную роль в улучшении условий проживания населения района.

2. Цели и задачи Программы

Целями Муниципальной программы являются:
 1) обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества;

2) формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения, сохранение здоровья людей;

3) снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения и водоотведения;

4) обеспечение более комфортных условий проживания населения района;

5) обеспечение стабильным теплоснабжением населения и объектов социальной сферы района;

6) обеспечение роста целевых показателей МО «Таштагольский муниципальный район» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

-изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО «Таштагольский муниципальный район» в сопоставимых условиях;

- изменение доли тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО в сопоставимых условиях;

- изменение доли воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования в сопоставимых условиях;

- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии, а также изменение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

 - объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования программы.

 6) обеспечение ростаобщих показателей, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитанные для фактических и для сопоставимых условий (с указанием объемов экономии по годам относительно года, предыдущего началу реализации программы):

- Суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- Суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- Суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.

7) обеспечение роста Частных показателей (определяются для отдельных подпрограмм):

- в зданиях бюджетных учреждений - изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий, удельного расхода горячей воды, удельного расхода электрической энергии;

- при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры *-* изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, удельного расхода топлива на производство горячей воды, сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям, сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче, сокращения объема потерь воды при её передаче.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

- рациональное использование материально-технического потенциала жилищно-коммунального комплекса Таштагольского муниципального района;

- внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала;

- сертификация в сфере энергосбережения.

3. Система программных мероприятий

 Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень программных мероприятий приведен в разделе № 7 «Программные мероприятия».

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Муниципальной программы – Общий объем финансирования Муниципальной программы – **8 004 472,16** тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2022 год – 2 224 713,14 тыс. рублей;
2023 год – 2 592 522,43 тыс. рублей;

2024 год – 1 276 299,31 тыс. рублей;

2025 год – 1 662 766,96 тыс. рублей;

2026 год – 248 170,32 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства местного бюджета **170 885,19** тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год – 143 058,28 тыс. рублей;

2023 год – 20 729,97 тыс. рублей;
2024 год – 4 732,70 тыс. рублей;

2025 год – 1 123,39 тыс. рублей;
2026 год – 1 240,85 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – **5 088 331,3** тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2022 год – 906 308,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 972 768,8 тыс. рублей;

2024 год – 771 165,9 тыс. рублей;

2025 год – 1 438 088,40 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – **2 772 535,48** тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:
2022 год – 1 202 626,5 тыс. рублей;
2023 год – 599 023,66 тыс. рублей;

2024 год – 500 400,71 тыс. рублей;

2025 год – 223 555,17 тыс. рублей;

2026 год – 246 929,47 тыс. рублей.

Объемы финансирования из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит получить положительные результаты:

1. В производственной сфере:

1.1. Создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Таштагольского муниципального района, разработать и внедрить новые технологические процессы.

1.2. Снизить потери при транспортировке и использовании водных ресурсов.

1.3. Улучшить контроль и учет за расходованием воды.

2. В экономической сфере:

2.1. Обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий сферы водоснабжения и водоотведения.

2.2. Обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

3. В социальной сфере:

3.1. Повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на водоснабжение и водоотведение.

3.2. Улучшить условия труда.

3.3. Повысить комфортность проживания населения на территории Таштагольского муниципального района.

Социально-экономическая эффективность данной программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания населения района и повышения инвестиционной привлекательности района.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя(индикатора) |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 65 | 60 | 55 | 54 | 53 |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территорииТаштагольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территорииТаштагольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 18,9 | 16 | 15,4 | 0 | 0 |
| Количество аварий (коммунальная инфраструктура) | шт. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера) | млн. Квт\*ч | 0,010 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Экономия электроэнергии (за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | млн. Квт\*ч | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Экономия теплоэнергии(за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | тыс.Гкал | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,69 |
| Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков) | тыс.Гкал | 0,05 |  | 0,758 |  |  |
| Экономия теплоэнергии (за счет замены теплового узла) | тыс.Гкал |  | 0,08 |  |  |  |
| Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции внутридомовых сетей) | тыс.Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,057 |  |  |
| Экономия электроэнергии (за счет установки энергосберегающих светильников- жилищная сфера) | млн. Квт\*ч | 0,13 | 0,1 | 0,026 |  |  |
| Экономия топлива | тыс.т. | 10,6 |  |  |  |  |

6. Организация управления Программой

 и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Директор Программы по окончанию года разрабатывает и составляет отчет о реализации Программы.

Директор Программы несет ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

7. Программные мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источники финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |
| Всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.Подпрограмма «Чистая вода»** | **3 270 155,5** | **1 571 712,8** | **728 170,01** | **496 698,81** | **224 678,56** | **248 170,32** |
| Местный бюджет | 90 829,54 | 74 114,7 | 11 867,15 | 2 483,5 | 1 123,39 | 1 240,85 |
| федеральный бюджет | 1 587 881,3 | 691 010,2 | 559 871,1 | 337 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 591 444,64 | 807 312,9 | 156 431,76 | 157 215,31 | 223 555,17 | 246 929,47 |
| **1.1. Проведение предпроектных работ по строительству и реконструкции НФС в Таштагольском районе** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2. Проведение предпроектных работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в Таштагольском районе** | **515,37** | **0,0** | **515,37** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 515,37 | 0,0 | 515,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (субсидии) (строительство НФС пгт Каз)** | **218 935,69** | **143 936,99** | **74 998,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 20 822,79 | 12 701,59 | 8 121,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 167 601,9 | 102 730,8 | 64 871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 30 511,0 | 28 504,6 | 2 006,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4. Финансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров: реконструкция очистных сооружений пгт. Шерегеш (Кемеровская область, Таштагольский р-н, пгт. Шерегеш) в рамках создания туристского кластера «Шерегеш» в Кемеровской области** | **652 941,9** | **652 941,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 45 977,8 | 45 977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 606 964,1 | 606 964,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.5. Реконструкция системы водоснабжения СТК "Шерегеш" и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора "В"** | **1 956 694,79** | **493 252,26** | **493 894,84** | **496 698,81** | **224 678,56** | **248 170,3** |
| Местный бюджет | 9 783,48 | 2 466,26 | 2 469,48 | 2 483,5 | 1 123,39 | 1 240,9 |
| федеральный бюджет | 1 011 000,0 | 337 000,0 | 337 000,0 | 337 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 935 911,3 | 153 786,0 | 154 425,36 | 157 215,31 | 223 555,17 | 246 929,47 |
| **1.6. Строительство коммунальной инфраструктуры сектора "Б" СТК "Шерегеш"** | **304 741,10** | **146 080,00** | **158 661,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 1 011,10 | 350,00 | 661,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 289 380,0 | 131 380,0 | 158 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 14 350,0 | 14 350,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.7.Прохождение государственной экспертизы и проведение экспертного сопровождения по объектам строительства, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры Таштагольского района** | **2 294,0** | **2 294,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 2 294,0 | 2 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.8. инженерные сети спортивно-туристического комплекса "Мундыбаш-ворота в горную Шорию" расположенный по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Григорьева** | **123 607,7** | **123 607,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 119 899,4 | 119 899,4 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 708,2 | 3 708,2 |  |  |  |  |
| **1.9. Выполнение предпроектных проработок по выбору дополнительного источника водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области** | **9 600,0** | **9 600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 9 600,0 | 9 600,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **1.10. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям к насосно-фильтровальной станции Казского городского поселения Таштагольского муниципального района** | **725,0** | **725,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.Подпрограмма «Подготовка к зиме»** | **3 732 107,85** | **310 911,7** | **1 533 394,8** | **449 712,9** | **1 438 088,40** | **0,00** |
| Местный бюджет | 77 509,65 | 67 467,6 | 7 792,8 | 2 249,2 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 3 500 450,0 | 215 298,0 | 1 412 897,7 | 434 165,9 | 1 438 088,40 | 0,00 |
| областной бюджет | 191 428,0 | 65 425,9 | 112 704,3 | 13 297,8 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.Мероприятия по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период** | **460,80** | **230,80** | **230,0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| Местный бюджет | 460,80 | 230,80 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.2. Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора «Б» СТК «Шерегеш» с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш.** | **555 556,55** | **158 566,53** | **396 990,0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| Местный бюджет | 3 244,85 | 1 323,13 | 1 921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 419 280,0 | 103 000,0 | 316 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 133 031,7 | 54 243,4 | 78 788,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.3. Разработка проектной документаци по мероприятию "Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора «Б» СТК «Шерегеш» с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш."** | **27 090,00** | **27 090,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| Местный бюджет | 27 090,00 | 27 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.4. Приобретение материалов для ремонта водовода по ул. Ульянова - ул. Партизанская.** | **378,00** | **378,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| Местный бюджет | 378,00 | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.5. Приобретение материалов для ремонта водовода по ул. К. Маркса - ул. 20 Партсъезда.** | **287,00** | **287,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| Местный бюджет | 287,00 | 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.6. Газоснабжение. Котельная. Спортивно-туристического комплекса «Мундыбаш - ворота в Горную Шорию» Газоснабжение. Котельная. Спортивно-туристического комплекса «Мундыбаш - ворота в Горную Шорию»** | **70 271,30** | **70 271,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 68 163,16 | 68 163,16 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 108,14 | 2 108,14 |  |  |  |  |
| **2.7. Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"** | **777 120,00** | **7 926,10** | **220 515,50** | **111 398,20** | **437 280,20** | **0,00** |
| Местный бюджет | 1 699,70 | 39,6 | 1 102,60 | 557,50 |  |  |
| федеральный бюджет | 765 373,10 | 7 649,90 | 212 830,50 | 107 612,50 | 437 280,20 |  |
| областной бюджет | 10 047,20 | 236,60 | 6 582,40 | 3 228,20 |  |  |
| **2.8. Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"** | **781 740,00** | **6 901,40** | **217 973,60** | **113 907,00** | **442 958,00** | **0,00** |
| Местный бюджет | 1 693,90 | 34,50 | 1 089,90 | 569,50 |  |  |
| федеральный бюджет | 769 933,50 | 6 660,90 | 210 377,20 | 109 937,40 | 442 958,00 |  |
| областной бюджет | 10 112,60 | 206,00 | 6 506,50 | 3 400,10 |  |  |
| **2.9.Строительство сетей электроснабжения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"** | **1 510 844,50** | **30 900,90** | **697 685,70** | **224 407,70** | **557 850,20** | **0,00** |
| Местный бюджет | 4 725,30 | 154,5 | 3 448,60 | 1 122,20 |  |  |
| федеральный бюджет | 1 477 700,20 | 29 824,00 | 673 410,00 | 216 616,00 | 557 850,20 |  |
| областной бюджет | 28 419,00 | 922,40 | 20 827,10 | 6 669,50 |  |  |
| **2.10. Приобретение материалов для ремонта водопровода по ул. 18 Партсъезд, д. 60-ул. 18 Партсъезд, д. 19** | **70,00** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **2.11. Приобретение оборудования на насосную станцию первого подъема НФС пгт. Каз Таштагольский мунципальный район** | **8 289,70** | **8 289,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет | 580,30 | 580,30 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7 709,40 | 7 709,40 |  |  |  |  |
| **3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (бюджетная сфера)** | **12 546,0** | **11 476,0** | **1 070,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 2 546,0 | 1 476,0 | 1 070,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **3.1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (бюджетная сфера)** | **2 546,0** | **1 476,0** | **1 070,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 2 546,0 | 1 476,0 | 1 070,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **3.2. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей в районе н. п. Шерегеш** | **10 000,0** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»** | **841 662,80** | **265 887,60** | **287 887,60** | **287 887,60** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 841 662,80 | 265 887,60 | 287 887,60 | 287 887,60 | 0,0 | 0,0 |
| **4.1. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)(тепловая энергия и горячее водоснабжение)** | **740 262,80** | **232 087,60** | **254 087,60** | **254 087,60** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 740 262,80 | 232 087,60 | 254 087,60 | 254 087,60 | 0,0 | 0,0 |
| **4.2. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)(водоснабжение и (или) водоотведение)** | **101 400,00** | **33 800,00** | **33 800,00** | **33 800,00** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 101 400,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,0 | 0,0 |
| **5.Подпрограмма «Поддержка топливно-энергитического комплекса»** | **148 000,0** | **64 000,0** | **42 000,0** | **42 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 148 000,0 | 64 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.1. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)** | **148 000,0** | **64 000,0** | **42 000,0** | **42 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 148 000,0 | 64 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **8 004 472,16** | **2 224 713,14** | **2 592 522,43** | **1 276 299,31** | **1 662 766,96** | **248 170,32** |
| Местный бюджет | 170 885,19 | 143 058,28 | 20 729,97 | 4 732,7 | 1 123,39 | 1 240,85 |
| федеральный бюджет | 5 088 331,3 | 906 308,2 | 1 972 768,8 | 771 165,9 | 1 438 088,40 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 772 535,48 | 1 202 626,5 | 599 023,66 | 500 400,71 | 223 555,17 | 246 929,47 |