

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «10» октября 2022 г. № 1174-п

**О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 30.09.2021 № 1176 - п**

**Об утверждении муниципальной программы «Дорожный комплекс «Таштагольского муниципального района» на 2022 - 2025 годы.**

В связи с изменением ассигнований на мероприятия Программы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Таштагольского муниципального района, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 30.09.2021 № 1176-п «Об утверждении муниципальной программы «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2022 - 2025 годы» (в редакции 30.03.2022г., 20.05.2022г., 18.07.2022г.) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению Администрации Таштагольского муниципального района от «30» сентября 2021 года № 1176-п «Муниципальная программа «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2022 - 2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (М.Л. Кустовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района Д.И. Варзанова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Таштагольского**

**муниципального района А.Г. Орлов**

Приложение

к Постановлению

администрации Таштагольского

муниципального района

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

Муниципальная программа «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района»

на 2022-2025 годы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района

на 2022-2025 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной Программы | «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2022-2025 годы (далее – Программа). |
|
|  |  |
| Директор  муниципальной Программы | Заместитель Главы Таштагольского муниципального района Варзанов Д.И. |
| Ответственный исполнитель (координатор)  муниципальной Программы | Заместитель Главы Таштагольского муниципального района Варзанов Д.И. |
| Исполнители муниципальной  Программы | Отдел по дорожному хозяйству, блока заместителя Главы Таштагольского муниципального района по промышленности, транспорту и связи администрации Таштагольского муниципального района. |
| Наименование подпрограмм | Развитие улично-дорожной сети муниципального образования. Безопасность дорожного движения «Таштагольского муниципального района» |
| Цель Программы | Целью программы является повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район».  Сокращение дорожно-транспортных происшествий к 2025 году на 30 % по сравнению с 2021 годом, решение иных основных задач, возложенных на отдел ГИБДД Отдела МВД России по Таштагольскому району. |
| Задачи Программы | Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  - развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район».  - приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»  в нормативное состояние.  Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели в которых наиболее высока. |
| Сроки реализации Программы | 2022-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Средства местного бюджета в размере 81636,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2022 год – 52553,1 тыс. руб.  2023 год – 14 126,4 тыс. руб.  2024 год – 14 957,00 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  Средства областного бюджета в размере 335 790,6 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2022 год – 111 927,8 тыс. руб.  2023 год – 127 897,3 тыс. руб.  2024 год – 43 701,3 тыс. руб.  2025 год – 52 264,2 тыс. руб.  Средства федерального бюджета в размере 3 320 608,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2022 год – 146 832,7 тыс. руб.  2023 год – 1 040 891,3 тыс. руб.  2024 год – 443 008,6 тыс. руб.  2025 год – 1 689 875,4 тыс. руб.  В целях содействия реализации мероприятий Программы возможно дополнительное финансирование из иных не запрещенных законодательством источников, в том числе:  - субсидии, предоставляемые из областного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  - внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»;  - увеличение протяженности автомобильных дорог на территории поселений с асфальтобетонным покрытием;  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом;  - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселений;  - уменьшение числа ДТП с пострадавшими на улично-дорожной сети поселений.  -повышение эффективности управления  безопасностью дорожного движения (БДД);  - предупреждение опасного поведения участников  дорожного движения;  - разработка и применение эффективных схем,  методов и средств организации дорожного  движения;  - ликвидация и профилактика возникновения  опасных участков на сети автомобильных дорог;  - сокращение детского дорожно-транспортного  травматизма;  - совершенствование организации движения  транспорта и пешеходов в районе. |

Корректировку Программы с целью уточнения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, предусмотренных на 2022-2025 годы производить ежегодно при принятии и уточнении бюджета на следующий год.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Таштагольского района, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Географически Таштагольский район расположен на значительном удалении от областного центра – 400 км, сообщение с которым осуществляется посредством дороги регионального значения «Кемерово – Новокузнецк – Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол», а также в непосредственной близости от Республик Хакассии и Горный Алтай, но автомобильное сообщение имеется только с Республикой Горный Алтай.

Таштагольский район имеет достаточно развитую автодорожную сеть с твердым покрытия. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозку.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависти от уровня развития и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования.

Общая протяженность улично - дорожной сети поселений Таштагольского района 1108,85 км, их них только 20 процентов с асфальтобетонным покрытием.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению участков с неудовлетворительным транспортно-эксплутационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

Одним из мероприятий по развитию улично-дорожной сети Таштагольского района является обследование технического состояния мостовых сооружений на территории района.

Учитывая, что мостовые сооружения улично-дорожной сети Таштагольского района имеют длительный срок эксплуатации без текущего и капитального ремонта и отсутствует документация об их техническом состоянии и грузоподъемности, необходимо включить в Программу работы по обследованию технического состояния мостовых сооружений.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Основные цели и задачи.

Основной целью Программы является повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающих стабильную связь между поселениями.

2.Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район».

3.Приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» в нормативное состояние.

4. Повышение безопасности дорожного движения.

1. Система программных мероприятий.
2. Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (с подготовкой исходных данных и прохождением экспертизы).
3. Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Мероприятия по выполнению работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети.

4. Мероприятия по выполнению работ по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Мероприятия по обследованию технического состояния мостовых сооружений на территории района и приведение их в нормативное состояние.

Уровень приоритетности мероприятий определяется на основании таких факторов, как состояние автомобильных дорог, уровень пропускной способности улично-дорожной сети, перспективные планы развития муниципального образования «Таштагольский муниципальный район».

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые средства на реализацию Программы в 2022-2025 годах планируется формировать за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» и средств местного бюджета.

Общий объем финансирования программы на 2022-2025 годы планируется в объеме 3 738 035,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 311313,6 тыс. руб.

2023 год – 1 182 915,0тыс. руб.

2024год – 501 666,9 тыс. руб.

2025год – 1 742 139,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

5.Оценка эффективности реализации Программы

Основными критериями эффективности реализации Программы будут увеличение протяженности автомобильных дорог на территории поселений с асфальтобетонным покрытием, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселений.

Оценкой эффективности Программы послужит улучшение условий проживания граждан, уменьшение числа ДТП с пострадавшими на улично-дорожной сети поселений, снижение социальной напряженности.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь отремонтированных дорог улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 44,48 | 8,05 | 0 | 0 |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | тыс. кв. м | 7,7 | 4,0 | 2,5 | 0 |
| Доля ДТП при неудовлетворительных дорожных условиях (от общего числа ДТП) | % | 27,7 | 22,9 | 21,7 | 20,4 |

6. Организация управления Программой и контроль

за ходом реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Ответственный исполнитель Программы разрабатывает и представляет Директору Программы по окончанию года отчет о реализации Программы.

Контроль над реализацией Программы осуществляет Глава Таштагольского муниципального района и заказчик Программы.

7. Программные мероприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» | **3729095,866** | **302574,366** | **1182815,0** | **501566,9** | **1742139,6** |
|  | **Федеральный бюджет** | **3320608,0** | **146832,7** | **1040891,3** | **443008,6** | **1689875,4** |
|  | **Областной бюджет** | **330790,6** | **106927,8** | **127897,3** | **43701,3** | **52264,2** |
|  | **Местный бюджет** | **77697,266** | **48813,866** | **14026,4** | **14857,0** | **0** |
| 1.1. | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | **142573,11** | **78056,99** | **32258,06** | **32258,06** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **132593,0** | **72593,0** | **30000,0** | **30000,0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **9980,11** | **5463,99** | **2258,06** | **2258,06** | **0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги ЦМК – Бельково км 9+260 – км 15+150 (ул. Садовая, ул. Калинина, ул. Дальняя Каменушка) | **41734,64** | **41734,64** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **38813,21** | **38813,21** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **2921,43** | **2921,43** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 18 Партсъезда (902м) | **4779,11** | **4779,11** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **4444,57** | **4444,57** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **334,54** | **334,54** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Поспелова (135м) | **1684,49** | **1684,49** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **1566,58** | **1566,58** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **117,91** | **117,91** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от Геологическая до ул. Левитана до домов №26 и №28 в г. Таштаголе (участок 1) – 1,305км | **57910,96** | **25652,90** | **32258,06** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **53857,20** | **23857,20** | **30000,0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **4053,76** | **1795,70** | **2258,06** | **0** | **0** |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от домов №26 и №28 ул. Левитана (200м автомобильной дороги и мостового сооружения ч/з р. Шалыменок) | **32258,06** | **0** | **0** | **32258,06** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **30000,0** | **0** | **0** | **30000,0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **2258,06** | **0** | **0** | **2258,06** | **0** |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Тургенева (316м) | **4205,85** | **4205,85** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **3911,44** | **3911,44** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **294,41** | **294,41** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2. | Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов, обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» | **542572,68** | **177614,48** | **364958,2** | **0** | **0** |
|  | **Федеральный бюджет** | **417815,2** | **130350,0** | **287465,2** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **108420,4** | **33825,0** | **74595,4** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **16337,08** | **13439,48** | **2897,6** | **0** | **0** |
| 1.2.1 | Проектирование объекта, объездной дороги от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора «Е» (прохождение государственной экспертизы) – 1,7 км | **9664,0** | **9664,0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **9664,0** | **9664,0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.2 | Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» (автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора «Е» СТК «Шерегеш") | **528880,0** | **165000,0** | **363880,0** | **0** | **0** |
|  | **Федеральный бюджет** | **417815,2** | **130350,0** | **287465,2** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **108420,4** | **33825,0** | **74595,4** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **2644,4** | **825,0** | **1819,4** | **0** | **0** |
| 1.2.3 | Шерегешское городское поселение. Проезд от сектора «А» до сектора «Б» СТК «Шерегеш» | **1078,2** | **0** | **1078,2** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **1078,2** | **0** | **1078,2** | **0** | **0** |
| 1.2.4 | Шерегешское городское поселение. Строительство автодороги в зону СТК «Шерегеш» | **1006,98** | **1006,98** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **1006,98** | **1006,98** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.5 | Шерегешское городское поселение. Объездная дорога пгт. Шерегеш – гора Мустаг, сектор «Б» СТК «Шерегеш» | **1943,5** | **1943,5** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **1943,5** | **1943,5** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3 | Реализация мероприятий по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | **710,0** | **110,0** | **300** | **300** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **710,0** | **110,0** | **300,0** | **300,0** | **0** |
| 1.4. | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети, в том числе | **50584,687** | **29715,007** | **8570,74** | **12298,94** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **50584,687** | **29715,007** | **8570,74** | **12298,94** | **0** |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Таштагольское городское поселение | **21150,0** | **21150,0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **21150,0** | **21150,0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.4.2 | Казское городское поселение | **1000,0** | **1000,0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **1000,0** | **1000,0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.4.3 | Шерегешское городское поселение (в т.ч. содержание дорог до парковки «Запад» -4500,0) | **5778,22** | **5778,22** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **5778,22** | **5778,22** | **0** | **0** | **0** |
| 1.4.4 | Темиртауское городское поселение | **1050,0** | **1050,0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **1050,0** | **1050,0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.4.5 | Администрация Таштагольского муниципального района | **21406,467** | **536,787** | **8570,74** | **12298,94** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **21406,467** | **536,787** | **8570,74** | **12298,94** | **0** |
| 1.4.6 | Усть-Кабырзинское сельское поселение | **200,0** | **110,0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **200,0** | **110,0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.4.7 | Кызыл-Шорское сельское поселение | **90,0** | **90,0** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **90,0** | **90,0** |  |  |  |
| 1.5 | Строительство автомобильной дороги – подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Чугунаш – СТК «Шерегеш» | **1828638,571** | **9714,271** | **474499,7** | **279295,8** | **1065128,8** |
|  | **Федеральный бюджет** | **1773732,2** | **9375,7** | **460264,7** | **270916,9** | **1033174,9** |
|  | **Областной бюджет** | **54857,8** | **290,0** | **14235,0** | **8378,9** | **31953,9** |
|  | **Местный бюджет** | **48,571** | **48,571** | **0** | **0** | **0** |
| 1.6 | Строительство автомобильной дороги – подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол» | **1164016,818** | **7363,618** | **302228,3** | **177414,1** | **677010,8** |
|  | **Федеральный бюджет** | **1129060,60** | **7107,0** | **293161,4** | **172091,7** | **656700,5** |
|  | **Областной бюджет** | **34919,40** | **219,80** | **9066,9** | **5322,4** | **20310,3** |
|  | **Местный бюджет** | **36,818** | **36,818** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | Подпрограмма  «Безопасность дорожного движения» | **8939,234** | **8739,234** | **100** | **100** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **5000,0** | **5000,0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет:** | **3939,234** | **3739,234** | **100,0** | **100,0** | **0** |
| 2.1 | Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в сфере образования | **300** | **100** | **100** | **100** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **300** | **100** | **100** | **100** | **0** |
| 2.1.1 | Поддержка и развитие деятельности автогородка (МОУ ДОЦ «Созвездие») | **150,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **150,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0** |
| 2.1.2 | Участие активистов отрядов юных инспекторов движения Таштагольского района во Всекузбасском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо». Подготовка команд, оплата проезда, питания, проживания участников, сопровождающих лиц и и т.д. | **150,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **150,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0** |
| 2.2 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | **5376,345** | **5376,345** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **5000,0** | **5000,0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **376,345** | **376,345** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.1 | Оборудование пешеходного перехода, находящегося вблизи образовательного учреждения, в соответствии с требованиями безопасности – г. Таштагол, ул. Суворова, 19 (светофор Т7, искусственная неровность, дорожные знаки, таблички и разметка) | **589,986** | **589,986** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **548,687** | **548,687** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **41,299** | **41,299** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.2 | Оборудование пешеходного перехода, находящегося вблизи образовательного учреждения, в соответствии с требованиями безопасности – г. Таштагол, ул. Калинина, 14 (искусственная неровность, дорожные знаки, таблички и разметка, пешеходное ограждение) | **305,136** | **305,136** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **283,776** | **283,776** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **21,360** | **21,360** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.3 | Оборудование пешеходного перехода, находящегося вблизи образовательного учреждения, в соответствии с требованиями безопасности – г. Таштагол, ул. Ноградская, 4 (светофор Т7, искусственная неровность, дорожные знаки, таблички и разметка) | **596,682** | **596,682** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **554,914** | **554,914** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **41,768** | **41,768** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.4 | Оборудование пешеходного перехода, находящегося вблизи образовательного учреждения, в соответствии с требованиями безопасности - г. Таштагол, ул. 8 Марта, 2 (светофор Т7, искусственная неровность, дорожные знаки, таблички и разметка, пешеходное ограждение) | **915,281** | **915,281** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **851,211** | **851,211** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **64,070** | **64,070** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.5 | Оборудование пешеходного перехода, находящегося вблизи образовательного учреждения, в соответствии с требованиями безопасности - г. Таштагол, ул. Ноградская, 8 (светофор Т7, искусственная неровность, дорожные знаки, таблички и разметка, пешеходное ограждение) | **918,381** | **918,381** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **854,094** | **854,094** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **64,287** | **64,287** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.6 | Оборудование пешеходных переходов, находящихся вблизи мест концентрации ДТП, в соответствии с требованиями безопасности – Кемеровская область – Кузбасс, г. Зеленая км 2+490, км 2+649 (2 светофора Т7, пешеходное перильное ограждение) | **1018,086** | **1018,086** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **946,820** | **946,820** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **71,266** | **71,266** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.7 | Оборудование пешеходного перехода, находящегося вблизи образовательного учреждения, в соответствии с требованиями безопасности - г. Таштагол, ул. Клары Цеткин, 28 (светофор Т7, искусственная неровность, дорожные знаки, таблички и разметка) | **577,430** | **577,430** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **537,010** | **537,010** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **40,420** | **40,420** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.8 | Оборудование пешеходного перехода, находящегося вблизи образовательного учреждения, в соответствии с требованиями безопасности - пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 4 (светофор Т7) | **455,363** | **455,363** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **423,488** | **423,488** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **31,875** | **31,875** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **1041,407** | **1041,407** | **0** | **0** | **0** |
| 2.3 | Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения | **3262,889** | **3262,889** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **3262,889** | **3262,889** | **0** | **0** | **0** |
| 2.3.1 | Оборудование пешеходного перехода, находящегося вблизи образовательного учреждения, в соответствии с требованиями безопасности - г. Таштагол, ул. Ноградская, 14 (светофор Т7, искусственная неровность, дорожные знаки, таблички и разметка, пешеходное ограждение) | **1458,60** | **1458,60** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **1458,60** | **1458,60** | **0** | **0** | **0** |
| 2.3.2 | Оборудование пешеходного перехода, находящегося вблизи образовательного учреждения, в соответствии с требованиями безопасности - г. Таштагол, ул. Макаренко, 4 (светофор Т7, искусственная неровность, дорожные знаки, таблички и разметка, пешеходное ограждение) | **1041,407** | **1041,407** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **1041,407** | **1041,407** | **0** | **0** | **0** |
| 2.3.3 | Реализация мероприятий по БДД | **762,882** | **762,882** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** | **762,882** | **762,882** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по программе:** | **3738035,1** | **311313,6** | **1182915,0** | **501666,9** | **1742139,6** |
|  | **Федеральный бюджет:** | **3320608,0** | **146832,7** | **1040891,3** | **443008,6** | **1689875,4** |
|  | **Областной бюджет:** | **335790,6** | **111927,8** | **127897,3** | **43701,3** | **52264,2** |
|  | **Местный бюджет:** | **81636,5** | **52553,1** | **14126,4** | **14957,0** | **0** |