Приложение № 5

к Положению

о муниципальных программах

Таштагольского муниципального района

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство» на 2019 – 2021 годы»

за январь – сентябрь 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2019 год | План на январь - сентябрь 2019 года | Факт за январь – сентябрь 2019 года | Факт за январь - сентябрь 2018 года [\*](#Par500) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство,  ремонт сетей уличного освещения (замена светильников | км.,  шт. | 3,0  60 | 2,0  40 | 2,0  40 | 1,5  50 |  |
| 2. | Озеленение | тыс.кв.м | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3. | Содержание  объектов  благоустройства | шт | 115 | 80 | 90 | 100 |  |

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы:

Первый заместитель Главы Таштагольского

муниципального района А.Г. Орлов