Приложение № 4

к Положению

о муниципальных программах

Таштагольского муниципального района

Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2019-2021 годы

за январь – сентябрь 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь - сентябрь 2019 года |
| 1 | Муниципальная программа | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2019-2021 годы». | 122 588,2 |  |
| 2 | Подпрограмма | 1.Подпрограмма «Чистая вода» | 110 247,1 |  |
| 3 | Мероприятие | 1.1. Приобретение насосного оборудования с частотными преобразователями пгт Темиртау, Таштагольский муниципальный район | 3 300,0 | 3199,708 |
|  |  | Местный бюджет |  | 165,0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 3034,708 |
| 4 | Мероприятие | 1.2. Капитальный ремонт канализационного коллектора от дома №19 ул.Ленина до стадиона "Горняк", г.Таштагол (замена стальных труб Д=325 мм, общей протяженностью 950 м), Таштагольский муниципальный район | 6 840,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 342,0 |
| 5 | Мероприятие | 1.3. Проведение предпроектных работ по строительству и реконструкции НФС в Таштагольском районе | 10,1 |  |
| 6 | Мероприятие | 1.4. Проведение предпроектных работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в Таштагольском районе | 10,0 |  |
| 7 | Мероприятие | 1.5. Разработка проектной документации по реконструкции очистных сооружений пгт. Шерегеш | 22 500,0 | 22 500,0 |
| 8 | Мероприятие | 1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту канализационного коллектора от дома №19 ул.Ленина до стадиона "Горняк", г.Таштагол (замена стальных труб Д=325 мм, общей протяженностью 950 м), Таштагольский муниципальный район | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Мероприятие | 1.7. Проведение государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту канализационного коллектора от дома №19 ул.Ленина до стадиона "Горняк", г.Таштагол (замена стальных труб Д=325 мм, общей протяженностью 950 м), Таштагольский муниципальный район | 25,0 | 25,0 |
| 10 | Мероприятие | 1.8. «Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В»» | 55 000,0 | 38 000,0 |
| 11 | Мероприятие | 1.9. Реконструкция водонасосной станции на р. Тельбес пгт. Мундыбаш | 21 518,00 | 18882,56 |
|  |  | Местный бюджет |  | 1075,9 |
|  |  | Областной бюджет |  | 17806,66 |
| 12 | Мероприятие | 1.10. Выполнение рабочей документации по объекту «Текущий ремонт гидроузла на реке Балгашта». | 800,0 | 800,0 |
| 13 | Мероприятие | 1.11. Проведение строительного(технического) контроля капитального ремонта канализационного коллектора от дома №19 ул.Ленина до стадиона "Горняк", г.Таштагол (замена стальных труб Д=325 мм, общей протяженностью 950 м), Таштагольский муниципальный район | 144,0 | 144,0 |
| 14 | Программа | 2.Подпрограмма «Подготовка к зиме» | 10 736,1 |  |
| 15 | Мероприятие | 2.1.Мероприятия по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | 35,0 |  |
| 16 | Мероприятие | 2.2. Техническое обслуживание солнечной электростанции п. Эльбеза | 150,0 |  |
| 17 | Мероприятие | 2.3. Капитальный ремонт подающих трубопроводов  тепловой сети ПО Котельная - ул. Ноградская 3 ТК-5 (Трубопровод  металлический Ду 325\*9 с покрытием ППУ протяжённостью  - 2011 метра (подземная прокладка 1602 м., надземная прокладка 409 м.) | 10 354,1 | 10 354,09 |
| 18 | Мероприятие | 2.4. Приобретение материалов для замены трубопровода по ул. Матросова. | 35,0 | 35,0 |
| 19 | Мероприятие | 2.5. Приобретение материалов для установки погружного насоса и повысительной насосной станции по ул. Шевченко. | 42,0 | 42,0 |
| 20 | Мероприятие | 2.6. Приобретение материалов для прокладки водопровода по ул. Горноспасательная. | 120,0 | 120,0 |
| 21 | Мероприятие | 3.Подпрограмма «Энерго-сбережение и повышение энергоэффективности» (бюджетная сфера) | 510,0 | 510,0 |
| 22 | Мероприятие | 3.1. Установка энергосбере-гающих светильников | 10,0 |  |
| 23 | Мероприятие | 3.2. Установка индивидуальных тепловых пунктов для обеспечения учреждений бюджетной сферы закрытой системой теплоснабжения | 500,0 |  |
| 24 | Подпрограмма | 4.Подпрограмма «Энергосбере-жение и повышение энерго-эффективности» (жилищная сфера) | 1 060,0 |  |
| 25 | Мероприятие | 4.1. Проведение энергетического обследования объектов жилищной сферы | 300,0 |  |
| 26 | Мероприятие | 4.2. Теплоизоляция внутридомовых сетей | 200,0 |  |
| 27 | Мероприятие | 4.3.Установка энергосберегающих светильников | 550,0 |  |
| 28 | Мероприятие | 4.4.Утилизация ртутьсодержащих ламп | 10,0 |  |
| 29 | Подпрограмма | 5.Подпрограмма «Энергосбере-жение и повышение энергоэффективности» (коммунальная инфраструктура) | 35,0 |  |
| 30 | Мероприятие | 5.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 35,0 |  |
| Итого по программе: | | Местный бюджет (МБ) | | 74 205,78 |
| Областной бюджет (ОБ) | | 20 841,37 |
|  | | Всего: | | 95 047,16 |

Директор программы:

Первый заместитель Главы Таштагольского

муниципального района Орлов А.Г.