Приложение № 5

к Положению

о муниципальных программах

Таштагольского муниципального района

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2019-2021 годы

за январь - сентябрь 2019 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2019 год | План на январь - март 2019 года | Факт за январь - июнь 2019 года | Факт за январь - сентябрь 2018 года  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене  | % | 65 | 10 | 15 | 30 |  |
| 2 | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 18,9 | 3,9 | 5 | 7 |  |
| 3 | Количество аварий (коммунальная инфраструктура) | Шт. | 3 | 1 | 0 | 1 |  |
| 4 | Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера) | млн. Квт\*ч | 0,010 | 0,001 | 0,004 | 0,003 |  |
| 5 | Экономия электроэнергии (за счет реконструкции котельных) | млн. Квт\*ч | 0,07 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |  |
| 6 | Экономия теплоэнергии(за счет реконструкции котельных) | тыс.Гкал | 1,65 | 0,15 | 0,5 | 0,7 |  |
| 7 | Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков) | тыс.Гкал | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |  |
| 8 | Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции внутридомовых сетей) | тыс.Гкал | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |  |
| 9 | Экономия электроэнергии (за счет установки энергосберегающих светильников-жилищная сфера) | млн. Квт\*ч | 0,13 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 10 | Экономия топлива | тыс.т. | 10,6 | 3,6 | 2 | 2 |  |

Директор программы:

Первый заместитель Главы Таштагольского

муниципального района Орлов А.Г.