Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Площадь отремонтированных дорог улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 188,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | тыс. кв. м | - | 0,1 | - |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района А.А. Чекрыжов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
|  |  | отчетный год | |
|  | план | кассовое исполнение |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержанию улично-дорожной сети, в том числе | 59665,55562 | 50001,91562 |
|  | Местный бюджет | 59665,55562 | 50001,91562 |
|  | В том числе |  |  |
| 1.1 | Таштагольское городское поселение | 21103,10562 | 21103,10562 |
|  | Местный бюджет | 21103,10562 | 21103,10562 |
| 1.2 | Казское городское поселение | 1 098,10 | 1098,10 |
|  | Местный бюджет | 1 098,10 | 1098,10 |
| 1.3 | Шерегешское городское поселение | 21090,0 | 21090,0 |
|  | Местный бюджет | 21090,0 | 21090,0 |
| 1.4 | Усть-Кабырзинское сельское поселение | 45,00 | 45,00 |
|  | Местный бюджет | 45,00 | 45,00 |
| 1.5 | Темиртауское городское поселение | 1916,55 | 1916,55 |
|  | Местный бюджет | 1916,55 | 1916,55 |
| 1.6 | Мундыбашское городское поселение | 2 512,8 | 2 512,8 |
|  | Местный бюджет | 2 512,8 | 2 512,8 |
| 2. | Мероприятия по проектированию, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |
| 3. | Мероприятия по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Развитие улично - дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» 2014 -2016 гг. | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  |
|  | Итого по программе: | 59665,55562 | 50001,91562 |
|  | Местный бюджет | 59665,55562 | 50001,91562 |
|  | Областной бюджет | 0 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района А.А. Чекрыжов