Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Поддержка жителей по ремонту жилья» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество отремонтированных подъездов | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Количество отремонтированных козырьков | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 3. | Количество отремонтированных внутридомовых инженерных сетей |  п. м. | 25 | 25 | 25 |  |
| 4. | Количество отремонтированных входных дверей подъездов | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | Ремонт кровли домов | М2 | 60 | 60 | 60 |  |
| 6. | Ремонт фасадов здания | М2 | 85 | 85 | 85 |  |
| 7. | Ремонт подвальных помещений | М2 | 25 | 25 | 25 |  |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

 муниципального района С.Е. Попов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Поддержка жителей по ремонту жилья» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| отчетный год |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района  | 4562,85840 | 4562,85840 |
| Местный бюджет | 4562,85840 | 4562,85840 |
| Итого по программе: | 4562,85840 | 4562,85840 |
| Местный бюджет | 4562,85840 | 4562,85840 |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

 муниципального района С.Е. Попов