Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Строительство и реконструкция объектов» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, -всего | кв. метров | 26,47 | 26,84 | 26,84 |  |
| 2. | В том числе введенная в действие за один год | кв. метров | 0,634 | 0,388 | 0,388 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

 муниципального района Д.И. Варзанов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Строительство и реконструкция объектов» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| отчетный год |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка строительных площадок, оформление земельных участков, подключение к внешним сетям, оформление технической документации по окончанию строительства объектов | 42,00 | 42,00 |
| Местный бюджет | 42,00 | 42,00 |
| Проектирование и строительство инженерных сетей микрорайонов комплексной застройки | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | 96 336,06651 | 96 330,95006 |
| Местный бюджет | 6 743,16651 | 6 743,16651 |
| Областной бюджет | 89 592,90 | 89 587,78355 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации | 133873,50517 | 63738,0975 |
| Средства фонда | 117600,86565 | 55527,34275 |
| Областной бюджет | 16272, 63952 | 8210,75475 |
| Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законом Кемеровской области от 17.11.2006 г. №129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений» | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  0 |  0 |
| Обеспечение жильем иных категорий граждан в целях исполнения судебных решений | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1051,40 | 1008,92655 |
| Местный бюджет | 320,00 | 277,56855 |
| Федеральный бюджет | 731,40 | 731,358 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г №5-ФЗ «О ветеранах» (доплата за излишне предоставленные квадратные метры) | 731,4 | 731,358 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 731,40 | 731,358 |
| Обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов". | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Проектирование ДК «Юность» в пгт. Спасск | 1 767,710 | 1 767,710 |
| Местный бюджет | 1 767,710  | 1 767,710  |
| Проектные работы школа №67, №8 | 296,52 | 296,52 |
| Местный бюджет | 296,52 | 296,52 |
| *Итого по программе:* | 234098,60168 |  |
| Местный бюджет | 9169,39651 | 9126,96506 |
| Федеральный бюджет | 119063,66565 | 56990,05875 |
| Областной бюджет | 105865,53952 | 97798,5383 |

Заместитель Главы Таштагольского

 муниципального района Д.И. Варзанов